# TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ (BRD)

Viện Sau Đại học – Trường Đại học Văn Lang

| Mã tài liệu | BRD |
| --- | --- |
| Phiên bản | v0.1 |
| Trạng thái | Draft |
| Ngày lập | 2026-09-04 |
| Người phê duyệt | Cần xác nhận |
| Phân loại nguồn | Xác nhận tài liệu / Quan sát hệ thống / Đề xuất BA / Cần xác nhận |

Lưu ý: Tài liệu không chứa mật khẩu, token, khóa API hoặc dữ liệu cá nhân không cần thiết.

# Kiểm soát tài liệu

| Phiên bản | Ngày | Trạng thái | Thay đổi | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-09-04 | Draft | Khởi tạo từ khảo sát repository và giao diện/mã nguồn | Cần xác nhận |

## Nguồn tham chiếu

| Mã | Loại | Nguồn | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| SRC-01 | Tài liệu | README.md | Tổng quan, cấu trúc, vai trò và hướng dẫn chạy |
| SRC-02 | Tài liệu | PROJECT_CONTEXT.md | Kiến trúc, route, module và mô hình dữ liệu |
| SRC-03 | Tài liệu | docs/handover/* | Triển khai, bảo mật, sao lưu, vận hành; các tuyên bố nghiệm thu chưa có minh chứng được đánh dấu cần xác nhận |
| SRC-04 | Mã nguồn | backend/prisma/schema.prisma | Mô hình dữ liệu và enum quan sát được |
| SRC-05 | Mã nguồn | backend/src/modules/* | API, validation, RBAC và luồng xử lý quan sát được |
| SRC-06 | Mã nguồn | admin/src/app và admin/src/components | Màn hình quản trị, trình soạn thảo, upload, phân quyền quan sát được |
| SRC-07 | Mã nguồn/Giao diện | frontend/src/app và frontend/src/features | Trang công khai, biểu mẫu, song ngữ và điều hướng quan sát được |
| SRC-08 | Cấu hình công khai | package.json, compose.yaml, *.env.example | Phụ thuộc kỹ thuật; không đọc giá trị bí mật trong .env |

# 1. Bối cảnh và bài toán

VGG Platform là nền tảng cổng thông tin và quản trị cho đào tạo sau đại học, kết hợp website công khai, CMS/CRM quản trị và API tập trung. Nhu cầu nghiệp vụ quan sát được là cung cấp thông tin chương trình, tuyển sinh, nghiên cứu, tin tức và tài nguyên; đồng thời giúp cán bộ quản lý nội dung, yêu cầu tư vấn và tài khoản vận hành.

Chưa có biên bản phê duyệt nhu cầu nghiệp vụ/charter trong nguồn đã khảo sát. Vì vậy các mục tiêu dưới đây là tổng hợp từ tài liệu hiện có và hành vi hệ thống, ở trạng thái Draft.

# 2. Mục tiêu và tiêu chí thành công

| Mã | Mục tiêu | Tiêu chí thành công Draft |
| --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Cung cấp thông tin sau đại học nhất quán, song ngữ | Người dùng truy cập được các trang trọng yếu VI/EN; mức bao phủ nội dung TBD |
| OBJ-02 | Rút ngắn vận hành xuất bản nội dung | Cán bộ có quyền tạo, sửa, công bố và lưu trữ nội dung; SLA/TAT TBD |
| OBJ-03 | Quản lý tập trung yêu cầu tư vấn | Yêu cầu hợp lệ được ghi nhận, phân công/theo dõi; SLA liên hệ TBD |
| OBJ-04 | Bảo vệ dữ liệu và truy vết thao tác | RBAC server-side, phiên an toàn, audit các thao tác trọng yếu; retention TBD |
| OBJ-05 | Sẵn sàng bàn giao vận hành | Có hướng dẫn triển khai, sao lưu/phục hồi và đầu mối; RPO/RTO TBD |

# 3. Stakeholder

| Nhóm | Vai trò/Lợi ích | Trách nhiệm cần xác nhận |
| --- | --- | --- |
| Lãnh đạo Viện/Business Owner | Định hướng nội dung, tuyển sinh, KPI | Phê duyệt phạm vi, quy tắc và UAT |
| Phòng/nhóm nội dung | Biên soạn tin, tài nguyên, nội dung web | Chủ sở hữu nội dung và lịch xuất bản |
| Nhóm tuyển sinh/tư vấn | Tiếp nhận và xử lý lead/hồ sơ | SLA, phân công, trạng thái và báo cáo |
| IT/DevOps nhà trường | Hạ tầng, vận hành, backup, an toàn | SLO, RPO/RTO, giám sát, incident |
| Người học/khách truy cập | Tra cứu, tải tài liệu, gửi tư vấn | Cung cấp dữ liệu hợp lệ và đồng ý xử lý |
| Nhóm phát triển/bảo trì | Sửa lỗi, nâng cấp, hỗ trợ | Quản lý thay đổi và phát hành |

# 4. Phạm vi

## 4.1 In scope Draft

Website công khai VI/EN: giới thiệu, chương trình, tuyển sinh, nghiên cứu, trải nghiệm, tin, tài nguyên.

Biểu mẫu tư vấn và quản lý vòng đời yêu cầu tư vấn.

CMS tin tức, ảnh, tài nguyên và danh mục.

Xác thực, phiên, RBAC, quản lý tài khoản quản trị.

Dashboard, nội dung website dạng key-value, hồ sơ ứng tuyển ở mức quan sát được.

PostgreSQL, MinIO, triển khai và bàn giao vận hành.

## 4.2 Out of scope Draft

Hệ thống tuyển sinh đầu-cuối, thanh toán học phí và LMS.

Tích hợp chính thức với CRM/ERP/SIS/email khi chưa có đặc tả và chủ hệ thống.

Cam kết SLA/SLO, RPO/RTO hoặc số liệu tải khi chưa được phê duyệt.

Nội dung marketing, bản dịch và tính chính xác học thuật do đơn vị nghiệp vụ sở hữu.

# 5. Giả định, ràng buộc và phụ thuộc

| Loại | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Giả định | Nhà trường cung cấp hạ tầng PostgreSQL và object storage tương thích S3. | Cần xác nhận |
| Ràng buộc | Node.js >=22.13, npm workspaces, Next.js/Fastify/Prisma. | Theo tài liệu/code |
| Phụ thuộc | DNS/TLS, SMTP/CRM nếu kích hoạt, chính sách dữ liệu và đầu mối vận hành. | Cần xác nhận |
| Ràng buộc | Không đưa secret vào tài liệu/repository; cấu hình qua biến môi trường. | Theo tài liệu |
| Phụ thuộc | Dữ liệu chương trình/nội dung tĩnh cần owner và quy trình cập nhật. | Cần xác nhận |

# 6. Rủi ro

| ID | Rủi ro | Tác động | Ứng phó đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Chưa có owner/phê duyệt và quy trình duyệt nội dung | Sai phạm vi/nội dung công khai | Chốt RACI và workflow trước UAT |
| RSK-02 | Ngưỡng upload tài nguyên 25/50 MB không nhất quán | Lỗi vận hành | Thống nhất một ngưỡng, kiểm thử end-to-end |
| RSK-03 | Hard delete tài nguyên chưa rõ retention/object cleanup | Mất dữ liệu hoặc rác kho | Chốt chính sách soft-delete/retention |
| RSK-04 | Dữ liệu liên hệ chưa có consent/retention rõ | Rủi ro tuân thủ | Phê duyệt notice, retention, quyền truy cập |
| RSK-05 | SLO/RPO/RTO và tải chưa xác định | Không đánh giá được sẵn sàng | Đặt ngưỡng và chạy thử có minh chứng |
| RSK-06 | Khẳng định “đã kiểm thử” trong handover thiếu evidence đính kèm | Nghiệm thu sai | Thực hiện UAT độc lập, không tự đánh dấu Pass |

# 7. Quyết định cần đưa ra

| Mã | Quyết định | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| OQ-001 | Ai là Business Owner và ai có quyền phê duyệt BRD/SRS/UAT? | Cao |
| OQ-002 | Có quy trình duyệt 4 mắt trước khi xuất bản tin/tài nguyên không? | Cao |
| OQ-003 | Ma trận chuyển trạng thái, SLA liên hệ và quy tắc phân công là gì? | Cao |
| OQ-004 | Cơ sở pháp lý, nội dung consent, retention và quyền xóa/xuất dữ liệu là gì? | Cao |
| OQ-005 | Chọn ngưỡng upload tài nguyên 25 MB hay 50 MB; có quét malware không? | Cao |
| OQ-006 | Xóa tài nguyên là soft delete hay hard delete; có xóa object MinIO không? | Cao |
| OQ-007 | Nguồn tạo Application và quy trình xử lý/nghiệm thu module này? | Cao |
| OQ-008 | RPO, RTO, uptime, tải đồng thời, retention log và người trực vận hành? | Cao |
| OQ-009 | SMTP, CRM webhook, Redis, CDN/domain production nào bắt buộc? | Trung bình |
| OQ-010 | Môi trường UAT, bộ dữ liệu mẫu, thiết bị/trình duyệt và người ký nghiệm thu? | Cao |