# KẾ HOẠCH UAT & CHECKLIST BÀN GIAO

Viện Sau Đại học – Trường Đại học Văn Lang

| Mã tài liệu | UAT-HANDOVER |
| --- | --- |
| Phiên bản | v0.1 |
| Trạng thái | Draft |
| Ngày lập | 2026-09-04 |
| Người phê duyệt | Cần xác nhận |
| Phân loại nguồn | Xác nhận tài liệu / Quan sát hệ thống / Đề xuất BA / Cần xác nhận |

Lưu ý: Tài liệu không chứa mật khẩu, token, khóa API hoặc dữ liệu cá nhân không cần thiết.

# Kiểm soát tài liệu

| Phiên bản | Ngày | Trạng thái | Thay đổi | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-09-04 | Draft | Khởi tạo từ khảo sát repository và giao diện/mã nguồn | Cần xác nhận |

## Nguồn tham chiếu

| Mã | Loại | Nguồn | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| SRC-01 | Tài liệu | README.md | Tổng quan, cấu trúc, vai trò và hướng dẫn chạy |
| SRC-02 | Tài liệu | PROJECT_CONTEXT.md | Kiến trúc, route, module và mô hình dữ liệu |
| SRC-03 | Tài liệu | docs/handover/* | Triển khai, bảo mật, sao lưu, vận hành; các tuyên bố nghiệm thu chưa có minh chứng được đánh dấu cần xác nhận |
| SRC-04 | Mã nguồn | backend/prisma/schema.prisma | Mô hình dữ liệu và enum quan sát được |
| SRC-05 | Mã nguồn | backend/src/modules/* | API, validation, RBAC và luồng xử lý quan sát được |
| SRC-06 | Mã nguồn | admin/src/app và admin/src/components | Màn hình quản trị, trình soạn thảo, upload, phân quyền quan sát được |
| SRC-07 | Mã nguồn/Giao diện | frontend/src/app và frontend/src/features | Trang công khai, biểu mẫu, song ngữ và điều hướng quan sát được |
| SRC-08 | Cấu hình công khai | package.json, compose.yaml, *.env.example | Phụ thuộc kỹ thuật; không đọc giá trị bí mật trong .env |

# 1. Mục tiêu và phạm vi UAT

Xác nhận các luồng trọng yếu theo Requirement ID/Use Case: đăng nhập và phân quyền, tin tức/ảnh, tài nguyên/tệp, tư vấn, trang công khai, quản trị tài khoản, dữ liệu và vận hành. Kết quả thực tế để trống cho đến khi thực thi.

# 2. Điều kiện bắt đầu/kết thúc

| Loại | Tiêu chí |
| --- | --- |
| Entry | Phạm vi v0.1 được duyệt; môi trường UAT ổn định; dữ liệu mẫu phi cá nhân; tài khoản theo role; build/version được cố định; defect tool và người thực hiện đã chỉ định. |
| Exit | 100% test Must đã chạy; không còn defect Critical/High mở hoặc có waiver được phê duyệt; quyền truy cập và backup/restore có evidence; Business Owner ký biên bản. Ngưỡng cụ thể TBD. |

# 3. Kịch bản nghiệm thu

| TC | Req | UC | Kịch bản | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | AUTH-001 | UC-01 | Đăng nhập đúng/sai/khóa/rate-limit | Đúng tạo phiên; sai/khóa bị từ chối an toàn; không lộ thông tin |
| TC-002 | AUTH-002 | UC-04 | Đổi mật khẩu bắt buộc | Không bỏ qua; mật khẩu sai chuẩn bị từ chối; thành công cho phép tiếp tục |
| TC-003 | NEWS-001 | UC-01 | Tạo tin Draft | Lưu dữ liệu hợp lệ; slug trùng báo lỗi; thiếu quyền 403 |
| TC-004 | NEWS-002,NEWS-003 | UC-01 | Dán nội dung có định dạng/ảnh clipboard và upload ảnh | Giữ định dạng hỗ trợ; ảnh được lưu/chèn; HTML độc hại bị loại; file sai/quá 8 MB bị từ chối |
| TC-005 | NEWS-004,NEWS-005 | UC-01 | Xuất bản và lưu trữ tin | Chỉ Published hiển thị; Archived không hiển thị; audit tồn tại |
| TC-006 | RES-001,RES-002 | UC-03 | Upload tài nguyên và danh mục | Tệp/metadata hợp lệ được lưu; sai loại/quá ngưỡng/danh mục sai/không quyền bị từ chối |
| TC-007 | PUB-004,RES-003 | UC-03 | Tải và xóa tài nguyên | Tệp công bố tải đúng; tệp ẩn/mất/xóa được xử lý theo chính sách đã duyệt |
| TC-008 | CON-001 | UC-02 | Gửi tư vấn | Dữ liệu hợp lệ tạo NEW; sai/rate-limit bị từ chối |
| TC-009 | CON-002,CON-003 | UC-02 | Lọc/phân công/cập nhật trạng thái tư vấn | Dữ liệu đúng, history tạo; transition sai/không quyền bị từ chối |
| TC-010 | USR-001 | UC-04 | Super Admin quản lý tài khoản; QTV2 truy cập | Super Admin thao tác và audit; QTV2 không thấy/403 |
| TC-011 | PUB-001..003 | UC-01 | Trang VI/EN, chương trình và tin công khai | Điều hướng locale đúng; chỉ nội dung công bố; trạng thái lỗi/rỗng rõ |
| TC-012 | NFR-001 | N/A | Kiểm tra RBAC, cookie, CORS, sanitize, secret | Không bypass; không lộ secret; input độc hại bị kiểm soát |
| TC-013 | NFR-002 | N/A | Backup và restore PostgreSQL + MinIO | Phục hồi đối soát thành công theo RPO/RTO đã duyệt; evidence đính kèm |
| TC-014 | NFR-003 | N/A | Keyboard, focus, alt, contrast luồng trọng yếu | Đạt chuẩn/phạm vi được duyệt; defect được ghi nhận |
| TC-015 | NFR-004 | N/A | Tải và khả dụng | Đạt ngưỡng SLO đã duyệt; kết quả đo đính kèm |

# 4. Biểu ghi thực thi

| TC | Người thực hiện | Ngày | Kết quả thực tế | Trạng thái | Minh chứng/Defect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-002 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-003 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-004 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-005 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-006 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-007 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-008 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-009 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-010 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-011 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-012 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-013 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-014 |  |  |  | Chưa chạy |  |
| TC-015 |  |  |  | Chưa chạy |  |

# 5. Checklist bàn giao

| STT | Hạng mục | Chủ trì | Trạng thái | Minh chứng/Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Repository/tag/release xác định | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 2 | Cấu hình mẫu không chứa secret | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 3 | Danh sách domain/DNS/TLS | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 4 | Sơ đồ kiến trúc và port | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 5 | Migration và dữ liệu khởi tạo | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 6 | Runbook build/deploy/rollback | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 7 | Backup/restore DB và MinIO | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 8 | Monitoring/log/alert và retention | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 9 | Tài khoản/quyền theo nguyên tắc tối thiểu | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 10 | Danh mục license/phụ thuộc/dịch vụ | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 11 | UAT evidence và defect register | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 12 | Danh sách known issues/waiver | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 13 | RACI, liên hệ hỗ trợ, SLA | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 14 | Đào tạo quản trị nội dung | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |
| 15 | Biên bản bàn giao/nghiệm thu | Cần xác nhận | Chưa xác nhận |  |

# 6. Quản lý defect và phê duyệt

Defect tối thiểu gồm ID, TC/Requirement, mức độ, bước tái hiện, expected/actual, môi trường, evidence, owner, trạng thái và quyết định. Không có test nào được đánh dấu Pass hoặc nghiệm thu trong bản Draft này.